- 2020年集美区乡村振兴年度工作计划

- 为加快实施乡村振兴战略，规范乡村振兴补助资金管理，保证补助资金合理使用和专款专用，切实提高使用效益，根据《厦门市财政局农业局建设局关于印发乡村振兴工作财政投资体制的通知》（厦财农〔2018〕37号）文件要求，我区拟定了2020年乡村振兴工作计划，共涉及25个行政村、92个项目，总投资45252.21万元，其中市财政投资17261.25万元，区财政投资19869.20万元，镇街财政投资8121.26万元。具体内容如下：

- 市级重点示范村（26个项目）

- 二农社区、田头村列为2019年市级重点示范村，共建设项目6个，总投资1900.77万元（区财政投资1520.62万元，镇级配套资金380.15万元），其中农业产业发展项目1个，资金总额93.8万元；农村人居环境整治项目5个，总投资1806.97万元。

- 双岭村、溪西村市里计划列为2020年市级重点示范村，2020年建设项目共20个，计划投资8471万元（市财政投资3174.86万元，区财政投资4251.31万元，镇级配套资金1044.83万元），其中农业产业发展项目1个，资金总额65万元；农村人居环境整治项目19个，总投资8406万元。市财政计划奖补4000万元，已累计安排4000万元。

- 省级试点村（市级重点示范村除外，30个项目）

- 我区共有12个省级试点村，其中二农社区、田头村列入2019年市级重点示范村，双岭村、溪西村计划列为2020年市级重点示范村除外，剩8个省级试点村（坑内村、东辉村、上塘村、顶许村、高浦社区、西滨社区、浒井社区、黄地村），2020年共建设项目30个，总投资18249.62万元（市财政投资7371.36万元，区财政投资8247.43万元，镇级配套2630.83万元），其中农业产业发展项目3个，资金总额287万元；农村人居环境整治项目24个，总投资17962.62万元。

- 三、其他行政村（36个项目）

- 2020年13个其他行政村策划生成乡村振兴项目36个，总投资16630.82万元（市财政投资6715.53万元，区财政投资5849.84万元，镇街配套4065.45万元），其中农业产业发展项目7个，资金总额650.35万元；农村人居环境整治项目29个，总投资15980.47万元。

- 附件：集美区2020年乡村振兴工作年度计划表

| 抄送：区委办公室、区委各部门、区人大常委会办公室、区政协办公室。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厦门市集美区人民政府办公室 | 2020年2月18日印发 |  |